Iktatószám: 1657-20/2008.

Hoffmann László közbeszerzési szakértő a VÁTI-tól érkezett levélre az alábbi javaslatot küldte meg Hivatalunkhoz:

„Kerekes Anna

Polgármester Asszony részére

A levél 2. bekezdésére azt tudom mondani, hogy, miként azt a VÁTI-nál történt személyes látogatásnál is tettük, az első és az azt követő műszaki leírás közötti eltéréseket ki kell gyűjteni és azt kell egy nyilatkozatba foglalni és a polgármester Asszonynak és a tervezőnek alá kell írni. A módosított terven pedig színessel kell áthúzni, vagy be kell szinezni azokat a területeket, melyeken változás történt és ezt a változást a tervrajzon írásban is fel kell tüntetni.

A várpalotai Önkormányzat építési hatóságától kell kérni egy nyilatkozatot, mely szerint a pályázattal becsatolt tervekhez képest az engedélyezési eljárás során a a szükséges egyeztetések során értelemszerűen váltak szükségessé a módosított terv szerinti változások.

A határidőt a korábban küldött levél mellékletében kell kijavítani május 26.-ra, de így a ma aláírásra kerülő kivitelezési szerződésre kell egy záradék a 26.-i határidőről, amennyiben azon 31.-e szerepel.”

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az a fenti anyagokból kitűnik, a korábbi, 136/2008. (IX. 30.) Képviselő-testületi határozatban foglalt 2009. május 31-i kivitelezési határidőt 2009. május 26-ára kell módosítani.

……./2007. (X. 30.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 136/2008. (IX. 30.) számú határozatában meghatározott, az Egészségház akadálymentesítésének II. ütemének befejezési határidejét módosítja.  A II. ütem befejezési határidejeként 2009. május 26. napját határozza meg. Felkéri Kerekes Anna polgármestert, hogy a döntésről a Kivitelezőt értesítse.

Határidő: értesítésre: 2008. november 15.

Felelős:   Kerekes Anna polgármester

## Ő s i, 2008. október 22.

## Kerekes Anna

## polgármester